## Slide 1: Suivis hebdomadaire
Projet S8

## Slide 2: 06/03/21 - 12/03/21
09/03
1
07/03
08/03
1
06/03
1 - 2
10/03
2 - 3 - 4
11/03
4 - 5 - 6
12/03
To do
Installer kubeadm sur les Raspberry pi (1)
Configurer le cluster (2)
Deployer un pod pour voir le bon fonctionnement du cluster (3)
Installer Prometheus sur Jetson Nano (4)
Installer exporter Prometheus sur Raspberry (5)
Création de scripts pour automatiser le lancement du cluster (6)
In progress
Installer exporter Prometheus sur Raspberry
Création de scripts pour automatiser le lancement du cluster
Done
Installer kubeadm sur les Raspberry pi
Configurer le cluster
Deployer un pod pour voir le bon fonctionnement du cluster
Installer Prometheus sur Jetson Nano

## Slide 3: 06/03/21 - 12/03/21
Tâches | Questions | Difficultés rencontrées
Installer kubeadm sur les Raspberry pi (1) |  | kubeadm init - désactivation swap - sans fichier de config
Configurer le cluster (2) |  | Node dans l’etat NotReady
Déployer un pod pour voir le bon fonctionnement du cluster (3) |  | 
Installer Prometheus sur Jetson Nano (4) |  | Problème de version, VNC
Installer exporter Prometheus sur Raspberry (5) |  | 
Création de scripts pour automatiser le lancement du cluster (6) | Créer une variable commune entre master/worker |